ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

| ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Αθήνα, 2/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 105262. ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ, |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10. Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα. Πληροφορίες:; Α. Παπαθανασίου. Τηλ :; 210 3742024. Fax :; 210 3742057. E-mail:; apapathanasiou@mou.gr. | κο Α. Χαρίτση |

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα:	«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 	4314/14   για το ΠΕΠ Ηπείρου».

Σχετικά: 1. Το με αρ. πρωτ. 2211/31.08.2017 Έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Αίτηση υπερδέσμευσης 	του Άξονα 3 του ΕΠ Ήπειρος 2014 – 2020», με συνημμένο πίνακα όπως επανυποβλήθηκε 	από την ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου, με το από 15/09/2017 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Το με αρ. πρωτ. 2359/14.09.2017 Έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Αίτηση υπερδέσμευσης 	του Άξονα 4 του ΕΠ Ήπειρος 2014 – 2020».

3. Εγκεκριμένο Σχέδιο ΟΕΕ (με αρ. πρωτ.: 91/03.03.2017)

4. Εγκεκριμένο Σχέδιο ΒΑΑ (με αρ. πρωτ.: 1197/11.07.2017)

Σε συνέχεια των αιτημάτων της ΕΥΔ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ (σχετικά 1 & 2) για την δυνατότητα έγκρισης  υπερδέσμευσης  των αξόνων 03 και 04 του προγράμματος τους, καθ’ υπέρβαση του π/υ των εντάξεων, πλέον του 20%,  και με στόχο την πλήρη ενεργοποίηση του Προγράμματος  παρατηρούμε διαπιστώνουμε ότι:

Ο άξονας 03 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές», του ΕΠ Ηπείρου 2014 – 2020 έχει π/υ 74,3 εκ. έχει  μέχρι σήμερα εντάξεις συνολικού π/υ 31,1 (2 πράξεις), και ποσοστό υλοποίησης  41,9%.

Σύμφωνα με  το αίτημα (σχετικό 1)  προτείνεται η δυνατότητα  ένταξης των παρακάτω έργων:

«Παράκαμψη Νικόπολης» με π/υ 19εκ. με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης οδού με βοηθητικούς δρόμους που θα αποτελεί και τη βασική -ευρωπαϊκών προδιαγραφών- είσοδο της πόλης, ενώ πρόκειται να επιτευχθεί επίσης και η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου εκπληρώνοντας το σχεδιασμό του Προγράμματος "Πολιτιστικές Διαδρομές στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» με την απομάκρυνση του Εθνικού δρόμου μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο.

«Κατασκευή οδού Νιάρχου» με π/υ 30εκ. με στόχο μεταξύ άλλων: τη  σύνδεση της περιοχής παρέμβασης με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων (πεζών, ποδηλάτων, οχημάτων) αλλά και την γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των οδικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης.

«Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης» με π/υ 28εκ. με στόχο κυρίως την ολοκλήρωση του οδικού δακτυλίου της πόλης και τη σύνδεσή του με την Εθνική Οδό αλλά και την βελτίωση της προσβασιμότητας στη περιοχή παρέμβασης, την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή, κλπ.

Όσον αφορά στο έργο «Σύνδεση Πρέβεζας με Ιόνια Οδό (τμήμα κόμβος Φιλιππιάδας - γέφυρα Καλογήρου)» με π/υ 48εκ. που αφορά τμήμα της καθέτου της Ιόνιας οδού που συνδέει τον οδικό άξονα με την πόλη της Πρέβεζας και κατ' επέκταση το νησί της Λευκάδας και περιλαμβάνεται στον πίνακα έργων πρώτης τριετίας του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων και Μεταφορών (ΣΜΠΕ), έχει προς το παρόν εγκεκριμένη μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά δεν θεωρείται ώριμο προς ένταξη καθώς αναμένεται αναμόρφωση των μελετών οδοποιίας, υδραυλικών κα τεχνικών μετά την αξιολόγηση των πρόσθετων γεωτεχνικών που απαιτούνται. Επιπλέον, απαιτούνται σχετικές πληροφορίες από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης.

«Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο», π/υ 4 εκ. € έργου απαραίτητου για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας σύμφωνα και με την Περιφερειακή Στρατηγική για θέματα  οδικής ασφάλειας.

Η ένταξη της πράξης «Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο», π/υ 4 εκ. € θα μπορούσε να γίνει άμεσα,  ενώ εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουν να ενταχθούν  οι πράξεις: «Παράκαμψη Νικόπολης», «Κατασκευή οδού Νιάρχου» και  «Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης»), συνολικού π/υ 77 εκ. Όσον αφορά στο έργο Σύνδεση Πρέβεζας με Ιόνια Οδό  καθώς υπολείπεται σημαντικά σε ωριμότητα, η ένταξη του θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατά συνέπεια στην παρούσα φάση και για τα 4 προτεινόμενα  έργα οι συνολικές απαιτήσεις του άξονα σε εντάξεις θα φτάσουν τελικά στα 112 εκ.  ποσό που αντιστοιχεί στο 151% του άξονα.

Επιπλέον για τους στόχους του  προγράμματος της περιφέρειας, οι χωρικές παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και τα τρία έργα οδοποιίας  αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση τόσο της εγκεκριμένης  ΟΧΕ της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων θεάτρων (3ο σχετικό),  όσο και της ΒΑΑ της πόλεως των Ιωαννίνων (4ο σχετικό). Επιπλέον  στο με αρ. πρωτ. 1178/25.05.2017 έγγραφο η ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου αιτείται για τα 2 έργα («Κατασκευή οδού Νιάρχου» και «Παράκαμψη Νικόπολης») επιτάχυνση των διαδικασιών απόκτησης γης, με την ενεργοποίηση του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001.  Τέλος σημαντική παράμετρο για την εξέλιξη των προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι οι εκπτώσεις των δημόσιων έργων του ΕΠ ανέρχονται σε ποσοστά μεγαλύτερα  του 55%.

Θα πρέπει  όμως να τηρηθούν επακριβώς τα δηλωθέντα χρονοδιαγράμματα  υλοποίησης τόσο των έργων όσο και των διαδικασιών  εξέλιξης των χωρικών στρατηγικών,  διότι από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων οδοποιίας (απαλλοτριώσεις –αρχαιολογία –θεσμικό πλαίσιο κλπ), είναι σύνηθες να παρατείνονται πέραν του αρχικά  προβλεπόμενου χρόνου, γεγονότος που θέτει ζήτημα επιλεξιμότητας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, εκφράζουμε καταρχήν την σύμφωνη γνώμη μας για την υπερδέσμευση του άξονα 03  στο 151% του άξονα   με τους εξής όρους:

- Η υπερδέσμευση δίνεται αποκλειστικά για την χρηματοδοτική κάλυψη των 4 αιτουμένων έργων πέραν των ήδη ενταγμένων

- Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων των χωρικών στρατηγικών όσο και των 3 έργων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η επιλεξιμότητα τους.

Ο άξονας 04 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση», έχει π/υ 28,9 εκ. με μέχρι σήμερα εντάξεις συνολικού π/υ 33,9, (117%).

Με το 2ο σχετικό αίτημα ζητείται η έγκριση υπερδέσμευσης προκειμένου να ενταχθούν 6 έργα εξοπλισμού εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δράσεις σε υποδομές τεχνολογιών στη προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εκτιμάται ότι άμεσα μπορούν να ενταχθούν, λόγω ωριμότητας,  όπως στον συνημμένο αίτημα αναφέρεται, οι δράσεις «Εκπαιδευτικός εργαστηριακός εξοπλισμός ΤΕΙ Ηπείρου» και «Εξοπλισμός εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων» συνολικού π/υ:1,16 εκ. και σε λίγο μεταγενέστερο χρόνο η ένταξη των λοιπών  έργων ήτοι: « Υποδομές Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης», π/υ:2,75 εκ., «Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων», π/υ:2,97 εκ., «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» , π/υ:0,20 εκ. και τέλος  «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες», π/υ 1 εκ., (δράσης που προβλέπεται από την  εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά).

Έτσι οι συνολικές απαιτήσεις του άξονα σε επίπεδο εντάξεων (συμπεριλαμβανομένων των ήδη  ενταγμένων πράξεων)  θα ανέλθουν στα 41,9 εκ.  ποσό που αντιστοιχεί στο 145% του άξονα.

Για την ένταξη των παραπάνω έργων, εκφράζουμε την καταρχήν σύμφωνη γνώμη μας για την υπερδέσμευση του άξονα 04 στο 145%, προκειμένου να προχωρήσει η ΕΥΔ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ άμεσα σε εξειδίκευση και έγκριση κριτηρίων και στη συνέχεια σε σχετική πρόσκληση και ένταξη των έργων και  μέχρι τέλους του χρόνου σύμφωνα  και με τα σχετικά τους  αιτήματα.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι  υπερδεσμεύσεις των  δύο αξόνων δίδονται προσωρινά, προκειμένου να δοθεί έγκαιρα η δυνατότητα δημοπράτησης των έργων και δεν δύνανται να καλύψουν επιπλέον εντάξεις πέραν των ήδη ενταγμένων και των αναφερόμενων στα σχετικά αιτήματα.

Ο  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων 									και ΕΣΠΑ

Π. Κορκολής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Όλα τα σχετικά έγγραφα